DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

| Program Adı | TR61/25/TD Teknik Destek Programı |
| --- | --- |
| Proje Kodu | TR61/25/TD/0048 |
| Başvuru Sahibi | Alanya Kaymakamlığı |
| Başvuru Dönemi | Eylül-Ekim |

# Danışmalık Hizmetine Yönelik Özet Bilgi

Bu danışmanlık hizmetinin amacı, Alanya Dimçayı havzasındaki bölgenin doğa ve çevre ile uyumlu hale getirilerek,  çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik prensipleri içinde şekillenecek çalışmalara öncü oluşturmaktır.

Çalışma yapılması istenen alanın bir kısmı “Dim Çayı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası Yönetim Planı Ve Geliştirme Revizyon Planı” kapsamındadır. İlgili plan gözetilerek bölgedeki işletmelerin dönüşüme yönelik çalışmaların yapılması istenmektedir.

# Başvuru Sahibi Tarafından Karşılanacak Ayni Katkılar

Teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler (salon kirası, ulaşım, yemek, eğitim materyalleri, ikram vb.) yararlanıcı tarafından sağlanır.

# Danışmanlık Talebine Yönelik Bilgiler

- Danışmanlık Talebinin İçeriği, Detayları ve Süresi

Danışmanlık hizmeti talebi ile Alanya Dimçayı Havzasındaki işletmelerin dönüşüme yönelik çalışmaların yapılması istenmektedir. Buradan hareket ile ilk olarak;

Hazırlık ve Veri Toplama: Proje başlangıcında ilgili paydaşlarla (Doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü, belediye, işletmeciler, DSİ ) toplantılar yapılarak beklentiler alınacak. Gerekli hukuki dokümanlar ve haritalar temin edilecek. Sürecin sağlıklı yürümesi için tüm süre boyunca en az 3 defa Alanya Kaymakamlığında yüz yüze toplantı yapılması istenmektedir.

Durum Tespiti: Yüklenici bünyesinde oluşturulacak uzman ekip (mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisi) sahadan toplanan verileri inceleyip havza ile ilgili SWOT analizi yapacak ve mevcut durumun güçlü/zayıf yönleri belirlenecektir.

Ekoturizm Alanı Önerisi: Swot analizi ve eldeki bilgiler ışığında tespit edilecek alanda ziyaretçilerin kullanımına yönelik günübirlik tesis, otopark, aydınlatma elemanları ve engellilerin erişilebilirliğine yönelik düzenlemeler belirlenecektir. Park alanı, günübirlik gelen misafirlerin piknik, mangal, dinlenme gibi ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla kullanılacaktır. Bu alanla ilgili önerilerde bulunulması istenmektedir.

Yürüyüş Rotası: Yürüyüş rotası olarak çay boyunca giden hatta yapılacak teknik bir çalışma ile bu rotanın geçebileceği alanların tespit edilmesi istenmektedir. Bu alanda yürüyüş yolu, seyir terasları, yönlendirme ve tanıtım levhalarının kullanımına yönelik yerlerin belirlenmesi istenmektedir.

Yapı Malzemeleri Önerileri: Mevcut alanda yer alan işletmelere, yürüyüş rotasına ve ekoturizm alanına yönelik yapılar ile ilgili olarak malzeme önerisi istenmektedir. Malzemelerin doğa ile uyumlu olması ve bölgedeki ürünler ile bağlantı kurulması beklenmektedir.

Milli Parklar Alanı Revize Plan Önerisi: İlgili alanın milli parklara giren kısmına yönelik revizyon çalışması ve plan önerisi oluşturulacaktır.

Örnek Araştırmalar ve Teknik İnceleme: Literatür taraması ve vaka incelemeleriyle uygun olabilecek çözüm tipleri belirlenecektir. Gerekirse benzer projeler gerçekleştirmiş uzmanlarla görüşmeler yapılacaktır. Bu çalışmalar ile ilgili çıktılar Kaymakamlıkta yapılacak toplantılarda hazır bulundurulacaktır.

Süre:
Danışmanlık hizmetinin süresi 180 gündür.

# Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Olan Uzman(lar)da Aranan Nitelik ve Referanslar

- Proje ekibinde mimarlık, şehir bölge planlama, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği bölümlerinden birinden mezun en az iki üyenin olması

- Alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak

- Ekipte yer alan uzmanlardan en az birinin daha önce benzeri bir işi gerçekleştirmiş olması

# Diğer Hususlar

- Danışmanlık hizmet alımı kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak danışmanların yol konaklama yemek vb. tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bu hizmet alımına ilişkin teklif veren istekli, bu şartnamede istenen şartları yerine getirdiğine dair yeterli destekleyici belge sunmak zorundadır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(Ajans) tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ek bilgi/belge talep edebilir. Yeterli destekleyici belge sunamayan isteklinin teklifi Ajans tarafından değerlendirme dışı bırakılabilir.

- Teklif veren istekliler, eğitimlerde kullanılacak dokümanlarda, danışmanlık hizmetinde hazırlanacak rapor vb. materyallerde içerik ve telif hakları ile ilgili her türlü sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul eder. Hizmet alımı sonucunda elde edilecek rapor vb. materyalin tüm hakları Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına ait olacaktır.

- Ajans 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.